## Техническое задание (ТЗ) на разработку веб-портала

### 1. Введение

1.1. Название проекта: Мультифункциональный корпоративный портал 1.2. Цель проекта: Создать удобный веб-интерфейс для взаимодействия пользователей, администраторов и суперпользователя с системой управления новостями, инструкциями, заявками, оборудованием и внутренним чатом. 1.3. Основные задачи:

- Обеспечить простой и интуитивный доступ к новостям и инструкциям

- Организовать поток заявок «Helpdesk» и контроль их выполнения

- Реализовать управление учетными записями пользователей и оборудованием

- Настроить рассылку уведомлений через Telegram-бота

- Предоставить дашборды с аналитикой и статистикой

- Обеспечить чат между группами пользователей с гибкой настройкой прав

### 2. Общие требования

2.1. Платформа: Веб-приложение (SPA), доступное из браузера (Chrome, Firefox, Safari, Edge). 2.2. Целевая аудитория: Конечные пользователи, администраторы и суперпользователь. 2.3. Поддерживаемые устройства: Десктоп и адаптивный дизайн для планшетов и смартфонов. 2.4. Локализация: Русский язык. 2.5. База данных: PostgreSQL (бесплатна, надёжна). 2.6. Технологии:

- Frontend: React + Tailwind CSS (Flowbite/DaisyUI), анимации Framer Motion

- Backend: Node.js (Express.js)

- API: REST или GraphQL

- Чат: WebSocket (Socket.io)

- Telegram-бот: python-telegram-bot или Node.js библиотека

- Диаграммы: Recharts или Chart.js

### 3. Структура портала и функциональные модули

#### 3.1. Пользовательская часть

- Главная страница с плиточным меню:

  - Новости

  - Инструкции

  - Заявки (Helpdesk)

  - Профиль (личные данные, привязка к оборудованию)

- Страница новостей: список, подробный просмотр

- Страница инструкций: список, просмотр PDF или HTML

- Страница заявок: создание новой заявки, статус, история

- Страница профиля: данные пользователя, связанное оборудование

#### 3.2. Администраторская часть

- Дашборд администратора: ключевые показатели (количество заявок, новых пользователей и т.д.)

- Управление пользователями:

  - Добавление/удаление

  - Редактирование профилей

  - Просмотр подробной информации

- Управление оборудованием:

  - CRUD

  - Привязка к пользователям

- Управление ПО:

  - CRUD и просмотр версий

- Управление новостями и инструкциями:

  - Создание, публикация, редактирование

- Работа с заявками пользователей:

  - Просмотр, назначение ответственных, изменение статусов

- Рассылка через Telegram-бот:

  - Плановые новости

  - Целевые уведомления

- Статистика и диаграммы (графики по заявкам и активности)

#### 3.3. Суперпользовательская часть

- Мониторинг работы администраторов:

  - Трудозатраты и сроки выполнения заявок

  - Назначенные заявки

- Полная информация об оборудовании, пользователях, ПО

- Массовая рассылка через бот (группы пользователей)

- Управление ролями и правами администраторов

#### 3.4. Внутренний чат

- Реализация чата на основе WebSocket

- Общие каналы по отделениям и должностям

- Приватные диалоги между пользователями

- Настройка прав доступа и видимости чатов для групп

### 4. Нефункциональные требования

4.1. Безопасность:

- Аутентификация и авторизация (JWT и RBAC)

- Защита от CSRF, XSS 4.2. Надёжность:

- Резервное копирование БД

- Обработка ошибок на уровне API и UI 4.3. Производительность:

- Быстрая загрузка SPA

- Кеширование часто запрашиваемых данных 4.4. Масштабируемость:

- Возможность горизонтального масштабирования backend 4.5. Доступность:

- 99.9% SLA для основных сервисов

### 5. Фазы разработки и сроки

- Сбор и уточнение требований — 1 неделя

- Проектирование архитектуры и базы данных — 1 неделя

- Разработка прототипа UI/UX — 2 недели

- Реализация backend и API — 3 недели

- Реализация frontend и интеграция — 3 недели

- Разработка Telegram-бота и чата — 2 недели

- Тестирование (unit, интеграционные, приёмочные) — 2 недели

- Развёртывание и настройка CI/CD — 1 неделя

- Обучение пользователей и документация — 1 неделя

### 6. Планы по дальнейшим действиям

- Шаг 1: Утвердить ТЗ с заказчиком

- Шаг 2: Подготовить ER-диаграмму и схемы API

- Шаг 3: Настроить репозиторий и окружение разработки

- Шаг 4: Создать файл package.json и установить базовые зависимости

Далее мы будем подробно прорабатывать каждый файл и шаг.




ехническое задание (ТЗ) на разработку веб-портала

1. Введение

1.1. Название проекта: Мультифункциональный корпоративный портал 1.2. Цель проекта: Создать удобный веб-интерфейс для взаимодействия пользователей, администраторов и суперпользователя с системой управления новостями, инструкциями, заявками, оборудованием и внутренним чатом. 1.3. Основные задачи:

- Обеспечить простой и интуитивный доступ к новостям и инструкциям

- Организовать поток заявок «Helpdesk» и контроль их выполнения

- Реализовать управление учетными записями пользователей и оборудованием

- Настроить рассылку уведомлений через Telegram-бота

- Предоставить дашборды с аналитикой и статистикой

- Обеспечить чат между группами пользователей с гибкой настройкой прав

2. Общие требования

2.1. Платформа: Веб-приложение (SPA), доступное из браузера (Chrome, Firefox, Safari, Edge). 2.2. Целевая аудитория: Конечные пользователи, администраторы и суперпользователь. 2.3. Поддерживаемые устройства: Десктоп и адаптивный дизайн для планшетов и смартфонов. 2.4. Локализация: Русский язык. 2.5. База данных: PostgreSQL. 2.6. Технологии:

- Frontend: React + Tailwind CSS (Flowbite/DaisyUI), анимации Framer Motion

- Backend: Node.js (Express.js)

- API: REST или GraphQL

- Чат: WebSocket (Socket.io)

- Telegram-бот: python-telegram-bot или Node.js библиотека

- Диаграммы: Recharts или Chart.js

2.7. Модель данных (PostgreSQL)

Пользователь (users)

- id (PK)

- фамилия, имя, отчество (по отдельным столбцам)

- дата рождения

- СНИЛС

- мобильный номер

- внутренний номер

- должность

- структурное подразделение (enum из списка: Административно-хозяйственная часть, Администрация, Дневной стационар, Женская консультация, Кабинет врача-инфекциониста, Кабинет врача общей практики, Кабинет врача-офтальмолога, Кабинет врачей-оториноларингологов, Кабинет доврачебной помощи, Кабинет неотложной медицинской помощи, Кабинет ультразвуковой диагностики, Кабинет учета и медицинской статистики, Кабинет "Школа для пациентов с сахарным диабетом", Кабинет эндоскопии, Клинико-диагностическая лаборатория, Медицинская комиссия при Райвоенкомате, Отделение для оказания медицинской помощи пожилым одиноким гражданам и инвалидам, Отделение медицинской профилактики, Отделение по оказанию платных медицинских услуг, Отделение функциональной диагностики, Прививочный кабинет, Процедурный кабинет, Регистратура, Рентгеновское отделение, Терапевтическое отделение №1–№5, Физиотерапевтическое отделение, Хирургическое отделение, Централизованная стерилизационная, Центр здоровья)

- роль (enum: user, admin, superuser)

- привязка к оборудованию (FK → equipment.id)

- этаж, кабинет

Оборудование (equipment)

- id (PK)

- название

- тип (enum)

- серийный номер

- состояние

- дата приобретения

- местонахождение (enum: склад, ремонт, у пользователя, списан)

- MAC-адрес

- IP-адрес

- порт

- логин, пароль (если есть)

- место установки (этаж, кабинет)

ПО (software)

- id (PK)

- название

- версия

- лицензионный ключ

- привязка к оборудованию (FK → equipment.id)

- привязка к пользователю (FK → users.id)

- IP-адрес

- порт

- место установки (этаж, кабинет)

- логин, пароль (если есть)

Заявка (requests)

- id (PK)

- автор (FK → users.id)

- тема

- описание

- статус (enum: новая, в работе, закрыта)

- ответственный (FK → users.id)

- дата создания

- дата закрытия

- время, затраченное на решение (duration)

- учет трудозатрат

- оценка обслуживания

Новость (news)

- id (PK)

- заголовок

- текст

- автор (FK → users.id)

- дата публикации

Инструкция (instructions)

- id (PK)

- заголовок

- содержание (HTML или ссылка на файл)

- автор (FK → users.id)

- дата публикации

Чат (chat_rooms, messages)

- chat_rooms:

  - id (PK)

  - название

  - тип (enum: группа, приватный)

- messages:

  - id (PK)

  - chat_id (FK → chat_rooms.id)

  - автор (FK → users.id)

  - текст

  - дата отправки

Telegram-рассылка (subscriptions, telegram_logs)

- subscriptions:

  - user_id (FK → users.id)

  - тип подписки (enum: новости, уведомления)

- telegram_logs:

  - id (PK)

  - user_id (FK → users.id)

  - сообщение

  - статус отправки

  - дата

3. Структура портала и функциональные модули

3.1. Пользовательская часть

- Главная страница с плиточным меню:

  - Новости

  - Инструкции

  - Заявки (Helpdesk)

  - Профиль (личные данные, привязка к оборудованию)

- Страница новостей: список, подробный просмотр

- Страница инструкций: список, просмотр PDF или HTML

- Страница заявок: создание новой заявки, статус, история

- Страница профиля: данные пользователя, связанное оборудование

3.2. Администраторская часть

- Дашборд администратора: ключевые показатели (количество заявок, новых пользователей и т.д.)

- Управление пользователями: CRUD и просмотр подробной информации

- Управление оборудованием: CRUD и привязка к пользователям

- Управление ПО: CRUD и привязка к оборудованию/пользователю

- Управление новостями и инструкциями: создание, публикация, редактирование

- Работа с заявками пользователей: просмотр, назначение ответственных, изменение статусов

- Рассылка через Telegram-бот: плановые новости и целевые уведомления

- Статистика и диаграммы по заявкам и активности

3.3. Суперпользовательская часть

- Мониторинг работы администраторов: трудозатраты, сроки выполнения заявок, назначенные заявки

- Полная информация об оборудовании, пользователях, ПО

- Массовая рассылка через бот (группы пользователей)

- Управление ролями и правами администраторов

3.4. Внутренний чат

- Реализация чата на основе WebSocket (Socket.io)

- Общие каналы по отделениям и должностям

- Приватные диалоги между пользователями

- Настройка прав доступа и видимости чатов для групп

4. Нефункциональные требования

4.1. Безопасность: JWT, RBAC, защита от CSRF, XSS 4.2. Надёжность: резервное копирование БД, обработка ошибок 4.3. Производительность: быстрая загрузка SPA, кеширование 4.4. Масштабируемость: возможность горизонтального масштабирования backend 4.5. Доступность: 99.9% SLA

5. Фазы разработки и сроки

- Сбор и уточнение требований — 1 неделя

- Проектирование архитектуры, базы данных и ER-диаграммы — 1 неделя

- Разработка прототипа UI/UX — 2 недели

- Реализация backend и API — 3 недели

- Реализация frontend и интеграция — 3 недели

- Разработка Telegram-бота и чата — 2 недели

- Тестирование (unit, интеграционные, приёмочные) — 2 недели

- Развёртывание и настройка CI/CD — 1 неделя

- Обучение пользователей и документация — 1 неделя

6. Планы по дальнейшим действиям

- Шаг 1: Утвердить обновлённое ТЗ

- Шаг 2: Подготовить ER-диаграмму и схемы API

- Шаг 3: Настроить репозиторий и окружение разработки

- Шаг 4: Инициализировать проект: создать package.json, установить зависимости